瓷砖行业景气项目 · 操作指导书

配套仓库：tile-industry-analysis/

版本：v1.0　适用周期：8 周（可拉长到 12 周）

用法：每周翻到对应章节，照着做，做完在「验收」处打勾。

0. 先读这一页

这份指导书解决什么问题

你手上已经有一套做好的工具（三个 Excel、五个 Prompt、一个评分脚本）。

但工具不会自己跑——真正卡住项目的是三件事：

数据去哪拿、拿不到怎么办

Excel 里那一格到底该填什么

什么时候算"做完了"

这份文档就是回答这三件事，按周拆开。

时间预算

| 周次 | 任务 | 预计工时 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 周 | 开工准备 | 1 小时 |
| 第 1 周 | 定口径 + 数据采集 | 8-10 小时（最累的一周） |
| 第 2 周 | 评分卡跑通 | 3 小时 |
| 第 3 周 | LLM 证据抽取 | 5 小时 |
| 第 4 周 | 合成季度报告 | 4 小时 |
| 第 5 周 | 磨具映射专项 | 4 小时 |
| 第 6 周 | 验证与复盘 | 3 小时 |
| 第 7-8 周 | 作品集 | 5 小时 |
| 合计 |  | 约 33-35 小时 |

按每周 5 小时算，8 周刚好。做不完就拉长到 12 周，没人扣你分。

一条铁律

宁可标注「缺失」，也不要估算一个数字填进去。

这个项目里最难的不是建模，是忍住不编数。所有"大概""估计""据说"的数字，

三个月后都会变成你复盘时找不到源头的脏数据。

1. 第 0 周：开工准备（1 小时）

1.1 已经做好的部分（不用你动）

| 文件 | 状态 |
| --- | --- |
| indicator_tree.xlsx | 12 指标 + 权重（合计 100%）+ 磨具映射 + 口径说明 |
| scorecard.xlsx | 4 个 Sheet，公式已接好，得分列有下拉校验 |
| forecast_log.xlsx | 12 行记录位 + 复盘清单 + 4 组下拉 |
| prompts/01~05 | 证据抽取、政策、财报、红队、报告 |
| src/score.py | 已用示例数据跑通 |
| reports/2026Q3_report.md | 8 节齐全的待填模板 |

1.2 你要做的三件事

① 删掉示例数据（5 分钟，必做）

打开 data/raw.csv，把所有「来源」列含"示例"的行整行删除。现在有 6 行。

文件应该只剩表头：

日期,指标,值,单位,来源,链接,备注

留着示例行会算出假的景气分，score.py 虽然会警告，但 Excel 不会。

② 注册大模型 API（20 分钟）

推荐 DeepSeek（platform.deepseek.com），充 50 元够整个项目跑完

备选：通义千问、智谱 GLM，都有低价档

不要一上来买贵的模型。证据抽取是"读文本填表格"，便宜模型足够，

贵的模型反而更容易"过度解读"

③ 建 GitHub 仓库（15 分钟）

cd C:\Users\34601\Documents\deepseek-harness\default-workspace\tile-industry-analysis
git init
git add .
git commit -m "init: 指标树、评分卡、预测日志、Prompt 模板"
# 然后去 GitHub 建一个空仓库，把 remote 地址贴到下面
git remote add origin https://github.com/你的用户名/tile-industry-analysis.git
git push -u origin main

.gitignore 已经写好了，会挡住 __pycache__ 和 Excel 临时文件。

1.3 文件在哪、干什么用

tile-industry-analysis/
├── data/raw.csv            ← 你每周改这一个文件
├── scorecard.xlsx          ← 你每月改这一个文件
├── forecast_log.xlsx       ← 每次下判断时改这一个
├── indicator_tree.xlsx     ← 定稿后基本不动
├── prompts/                ← 复制粘贴用的
└── reports/                ← 每季度新建一份

只需记住：日常只碰三个文件（raw.csv、scorecard.xlsx、forecast_log.xlsx）。

✅ 第 0 周验收

☐ data/raw.csv 只剩表头

☐ API Key 已保存到本地（不要提交到 GitHub）

☐ GitHub 仓库能打开，README 正常显示

2. 第 1 周：定口径 + 数据采集

这一周最累，但做完后面全是重复劳动。

2.1 先钉死四个口径（30 分钟，写进 indicator_tree.xlsx 的「口径说明」Sheet）

| 问题 | 建议答案 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 行业范围 | 建筑陶瓷/瓷砖，不含卫生洁具 | 卫浴的下游和周期完全不同，混进来会污染信号 |
| 下游拆分 | 工程 / 零售 / 出口 | 三条链对政策的敏感度差异极大 |
| 磨具范围 | 只做磨边抛光耗材 + 压机模具 | 其他磨具（如金刚石锯片）下游太杂 |
| 数据基准年 | 2020 年至今 | 再往前地产周期性质变了，可比性差 |

口径一旦定了，8 周内不许改。 改了要重做历史数据，等于白干。

2.2 数据可得性核查（重要，先看这个再动手）

我按公开渠道核实了一遍，你的原始计划里有一处需要调整：

⚠️ 瓷砖产量的「月度」数据大概率拿不到。

全国瓷砖产量（2025 年约 48.6 亿㎡）主要由中国建筑卫生陶瓷协会按年度/季度发布，

统计局月度工业产品产量这条线近年不稳定，口径也调整过。

这不是坏消息，是让你少走弯路。 应对办法：

| 做法 | 说明 |
| --- | --- |
| 产量改用季度/年度 | 在 raw.csv 里如实标注频率，别硬凑月度 |
| 月度空缺用代理 | 上市公司季度营收增速、瓷砖出口金额、产区开工新闻 |
| 评分卡里按季度打分 | 12 个指标里只有 4 个是月频，混合频率时以季频为准更新 |

结论：这个项目的节奏应该是「季度打分、月度观察」，不是月度预测。

这反而符合你在 README 里写的"不做周频高频"的定位。

2.3 每个指标去哪拿（对着这张表做）

| # | 指标 | 网站 | 搜什么 | 填进 raw.csv 的例子 | 坑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地产竣工面积同比 | 国家统计局 data.stats.gov.cn | 月度数据 → 固定资产投资 → 房屋竣工面积 | 2026-09-30,地产竣工面积同比,-12.5,%,国家统计局,链接,累计同比 | 统计局给的是累计值，同比要用累计同比那一列，别自己拿累计值除 |
| 2 | 商品房销售面积同比 | 同上 | 商品房销售面积 | 同上格式 | 同上 |
| 3 | 瓷砖产量同比 | 中国建筑卫生陶瓷协会 / 中陶日报 / 协会公众号 | "陶瓷砖产量" | 2026-06-30,瓷砖产量同比,-8.0,%,协会,链接,季度口径 | 季频/年频，不是月频；口径调整要标注 |
| 4 | 瓷砖出口金额同比 | 海关总署 stats.customs.gov.cn | 商品进出口 → HS 69 章陶瓷产品 | 2026-09-30,瓷砖出口金额同比,5.2,%,海关总署,链接,HS69 | 用金额不用数量（数量受单价扰动）；注意 HS 编码口径 |
| 5 | 行业开工率 | 无公开数据 | 产区新闻："佛山 陶瓷 开工率""高安 停窑" | 2026-09-30,行业开工率,0,,产区新闻,链接,手工-2~2 | 纯手工打分，不是真数据；在备注写清依据 |
| 6 | 库存天数 | 巨潮财报 | 存货周转天数 | 2026-06-30,库存天数,95.0,天,巨潮,链接,三家均值 | 用天数不是金额；三家算平均或取中位数 |
| 7 | 瓷砖价格指数 | 协会 / 新闻 | "陶瓷价格指数""瓷砖 价格战" | 2026-09-30,瓷砖价格指数,0,,协会,链接,手工-2~2 | 指数常付费；拿不到就用毛利率+新闻代理，标"代理" |
| 8 | 能源成本（天然气） | 统计局 | 流通领域重要生产资料市场价格 → LNG | 2026-09-30,能源成本（天然气）,4520,元/吨,统计局,链接,LNG出厂价 | 用价格水平，不是同比；方向是负向 |
| 9 | 上市公司毛利率 | 巨潮 cninfo.com.cn | 东鹏控股/蒙娜丽莎/帝欧家居 定期报告 | 2026-06-30,上市公司毛利率,24.3,%,巨潮,链接,三家均值 | 单季 vs 累计！半年报是累计值 |
| 10 | 应收账款周转天数 | 同上 | 应收账款周转天数 | 2026-06-30,应收账款周转天数,120.5,天,巨潮,链接,三家均值 | 同上；负向指标 |
| 11 | 地产政策强度 | 无 | 住建部/国常会/地方政策 | 2026-09-30,地产政策强度,2,分,手工,链接,见打分规则 | 按 prompts/02 的 0-3 分规则，每月只打一次 |
| 12 | 环保/能耗政策 | 无 | "陶瓷 环保 停限产""能耗双控 陶瓷" | 2026-09-30,环保/能耗政策,-1,分,手工,链接,见打分规则 | 按 prompts/02 的 -2~0 分规则 |

2.4 raw.csv 到底怎么填

格式：一行一个数据点，同一指标按日期从上到下追加，不要覆盖。

三个完整示例（照抄格式，换成真数）：

日期,指标,值,单位,来源,链接,备注
2026-08-31,地产竣工面积同比,-10.0,%,国家统计局,https://data.stats.gov.cn/,累计同比
2026-09-30,地产竣工面积同比,-12.5,%,国家统计局,https://data.stats.gov.cn/,累计同比
2026-08-31,上市公司毛利率,25.8,%,巨潮资讯,https://www.cninfo.com.cn/,2026Q2单季 三家均值

四条填写纪律：

日期统一用月末/季末（2026-09-30），不要写"9 月"

同一指标至少录两期，否则算不出变化（脚本会提示"只有一期"）

单位必须填，% / 天 / 元/吨 / 分 不能空

链接尽量填，三个月后你会感谢自己

2.5 一个必须知道的量纲问题

score.py 里给所有指标套了同一套阈值（变化 ≥ +2 打 +2 分）。

这对百分比指标成立，但对下面三个不成立：

| 指标 | 单位 | +2 意味着什么 | 怎么办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存天数 | 天 | 变化 2 天 | 阈值太松，实际要看 10 天以上 |
| 应收账款周转天数 | 天 | 变化 2 天 | 同上 |
| 能源成本 | 元/吨 | 变化 2 元 | 阈值几乎无意义 |

处理办法（二选一）：

推荐：这类指标在 raw.csv 里录入变化率（如 库存天数同比变化 +8%），让所有指标统一成百分比口径

或者：忽略 score.py 的自动建议分，在 Excel 里按历史区间手动判断

不管选哪种，在 indicator_tree.xlsx 的备注列写明你选了什么，否则三个月后的你会一头雾水。

✅ 第 1 周验收

☐ data/raw.csv 里 12 个指标每个至少 2 期真实数据

☐ 每行都有 单位 + 来源 + 链接

☐ 至少 1 个指标标注了「代理」并写清依据

☐ 已记录哪些指标拿不到、为什么拿不到

☐ py -3.13 src/score.py 能跑通，输出里没有"无数据"的指标

3. 第 2 周：评分卡跑通

3.1 五档打分怎么判（别凭感觉）

| 分 | 判断标准 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| +2 | 同比由负转正，且环比继续改善 | 竣工同比 -5% → +3% |
| +1 | 同比跌幅明显收窄，或温和转正 | -12% → -6% |
| 0 | 变化在噪声范围内 | -12% → -11% |
| -1 | 同比涨幅收窄，或温和转负 | -6% → -12% |
| -2 | 同比由正转负，且恶化加速 | +3% → -15% |

"明显"的定义由你定，但要先定后用。 建议：变化幅度 ≥ 5 个百分点算"明显"。

写进「口径说明」Sheet，之后不许改。

3.2 对着 Excel 的操作步骤

打开 scorecard.xlsx，先看「汇总」Sheet（第一个），现在是空的/0

切到「原始数据」Sheet，把 raw.csv 的内容复制粘贴进 A 列起的表格

（只作为留档，公式不读它）

切到「评分卡」Sheet，这是主战场：

E 列「最新值」：填最新一期数字

F 列「上期值」：填上一期数字

G 列「同比/变化」：自动算，不用管

H 列「得分」：点单元格，从下拉里选 -2/-1/0/1/2

J 列「打分依据」：必须写一句，例如"同比 -12.5%，较上期再降 2.5pp"

K 列「数据日期」：填 2026-09

看第 17 行的「景气分（加权合计）」

切到「磨具代理」Sheet：

4 行自动引用评分卡（不用填）

3 行是手工的（大规格占比、资本开支、新增产线），填 -2~2，没数据填 0

回到「汇总」Sheet 看四个数字

3.3 负向指标怎么填（最容易错的地方）

不要用公式取反，直接填带符号的分数。

「方向」列已经标了"负"，那是给你看的提醒，不是给公式用的。举例：

| 情况 | 怎么填 |
| --- | --- |
| 库存天数上升（恶化） | 得分填 -1 |
| 库存天数下降（改善） | 得分填 +1 |
| 应收账款周转天数上升 | 得分填 -1 |
| 能源成本上涨 | 得分填 -1 |

自检方法：填完问自己"这个分数代表景气变好还是变差？"——

正分必须是"对瓷砖行业景气是好事"。库存天数降了是好事，所以填正分。

3.4 用脚本交叉验证

py -3.13 src/score.py

它会给出一份「建议得分」（data/scorecard_auto.csv）。

用途不是替你决定，而是抓你的疏漏：

脚本建议 +2、你填了 -2 → 回去查，多半是你把负向指标填反了

脚本说"无数据"、你填了分 → 你在凭印象打分，回去补数据

两者差的绝对值 ≥ 2 分 → 在「打分依据」里写清为什么你和规则不一样

一致性比准确性更重要：你和规则不一致可以，但每一次不一致都要有理由。

✅ 第 2 周验收

☐ 12 个指标 H 列全部填完，没有空白

☐ J 列 12 条依据全部写完，没有"同上"

☐ 「汇总」Sheet 的景气分是非 0 的实数

☐ 磨具两个代理分也出来了

☐ 自己手算一遍 Σ(权重×得分)，和表格对得上

4. 第 3 周：LLM 证据抽取

4.1 先说清楚：这一周不要建 RAG

上一轮我建议过你，这里再强调一次：

你的 Docker 没装好（服务未注册、无 WSL 发行版），内存 16GB 已用 77%。

为 8 周项目折腾 Dify 是负收益。

正确做法：文档少的时候，手动贴文本比 RAG 更可靠。

理由很实在：RAG 检索错了，模型会拿错证据编出看起来合理的结论，而你还以为它有依据。

手动贴十页文档，只花 30 秒，而且每一句话都能溯源。

4.2 单文档抽取的标准动作（每份文档 5 步）

打开 prompts/01_evidence_extraction.md，复制「系统提示词」

粘贴到 API 对话框，设为 system message（或放最前面）

把文档内容粘贴进去，外面套上用户提示词模板

要求只输出 JSON，不要解释

把 JSON 存成 data/evidence/YYYY-MM-DD_来源_主题.json

一次只喂一份文档。 十份塞一起，来源字段会串台，后面根本查不清。

4.3 溯源三分校验（每批 2 分钟，必做）

LLM 输出永远不能直接信。跑完做这三件事：

| 步骤 | 做法 | 抓什么 |
| --- | --- | --- |
| ① 溯源 | 随机挑 3 条，回原文找那句话 | 编造、张冠李戴 |
| ② 查数 | 输出里每个数字回原文核对 | 幻觉数字（最高发） |
| ③ 查类型 | 看「类型」列，观点有没有被标成事实 | 把研报观点当数据 |

任一条过不了 → 整批作废重跑，不要局部修补。

局部修补会让你误以为模型整体可靠，这是最危险的错觉。

4.4 这周实际要抽什么

按优先级，够用就行：

| 优先 | 文档 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 东鹏/蒙娜丽莎/帝欧最新季报 | 3 份 | 盈利、信用、资本开支 |
| 高 | 一份近期地产政策文件 | 1 份 | 政策强度打分依据 |
| 中 | 协会年度报告摘要 | 1 份 | 产量、开工率口径 |
| 中 | 瓷砖价格战新闻 | 2-3 篇 | 价格环节证据 |
| 低 | 奔朗新材/科达制造财报 | 2 份 | 第 5 周的验证数据 |

一共十来份，一天能跑完。

✅ 第 3 周验收

☐ 至少 8 份文档抽完，JSON 存好

☐ 每份都过了溯源三分校验

☐ 证据表里至少 2 条「矛盾点」

☐ 缺失信息 字段非空（如果全是空，说明模型在敷衍你）

5. 第 4 周：合成季度报告

5.1 填写顺序（不要从上往下）

人的直觉是从"结论"开始写，这是错的。正确顺序：

评分卡（第2节） → 磨具映射（第4节） → 关键证据（第3节）
→ 分歧矛盾（第5节） → 风险反例（第6节） → 可证伪条件（第7节）
→ 结论（第1节） → 跟踪指标（第8节）

结论最后写。 先把数字和证据摆齐，结论是自然浮出来的，不是先定好再找理由。

5.2 每节的最低要求

| 节 | 最低要求 | 不合格的样子 |
| --- | --- | --- |
| 1 结论 | 三句话：方向+置信度、耗材含义、模具含义 | "行业面临机遇与挑战" |
| 2 评分卡 | 12 行全填，依据不能空 | 只有总分没有明细 |
| 3 关键证据 | 利多利空各 ≥3 条，全带来源日期 | "据市场反馈" |
| 4 磨具映射 | 两个分都解释，说明是否背离 | 只写一个分 |
| 5 分歧矛盾 | 至少 1 组冲突，说清采信哪条 | 写"无明显分歧"（多半是没找） |
| 6 风险反例 | 四个盲点逐个过一遍 | 只写"政策风险" |
| 7 可证伪条件 | ≥3 条，有阈值有时间窗口 | "关注后续变化" |
| 8 跟踪指标 | 恰好 5 个，含数据来源和时间 | 列 20 个 |

5.3 让 LLM 写，但锁死边界

复制 prompts/05_report_writing.md 的 prompt，把评分卡、证据表、映射表填进去。

prompt 里有一句是关键："景气方向必须沿用评分卡给出的结论，不得自行改判"。

跑完检查：报告里的方向词和「汇总」Sheet 的分级是否一致。

不一致就是模型自作主张了，重跑。

✅ 第 4 周验收

☐ reports/2026Q3_report.md 8 节全部填完，没有 【】 残留

☐ 报告里每个数字都能在 raw.csv 或证据表里找到

☐ 结论方向和评分卡一致

☐ 可证伪条件写得出"什么时候算我错"

6. 第 5 周：磨具映射专项

6.1 两个分怎么解释

| 情形 | 含义 | 怎么写 |
| --- | --- | --- |
| 耗材分高、模具分低 | 产量还行但没人扩产 | "耗材需求平稳，但设备端已在收缩，明年模具承压" |
| 耗材分低、模具分高 | 产量差但在扩产 | "短期耗材承压，但资本开支领先指标仍强，需确认是否为新产线" |
| 两个都低 | 全面收缩 | "耗材与模具同步走弱，行业进入下行" |
| 两个都高 | 全面扩张 | 小心：可能是周期性高点 |

两者背离是常态，不是错误。 产量是"现在"，资本开支是"未来"，本来就不该同步。

6.2 三情景写法

不要写"中性偏乐观"这种废话。写可验证的情景：

乐观（概率 30%）：地产竣工同比 Q4 转正 → 瓷砖产量跌幅收窄至 -3% 内 → 耗材需求 Q1 见底
中性（概率 50%）：竣工继续 -10% 左右 → 产量维持 -8% → 耗材需求继续下滑但速度放缓
悲观（概率 20%）：竣工跌幅扩大到 -20% → 产量 -15% → 耗材需求两位数下滑

概率不用准，但三个情景的触发条件必须互斥、可观测。

6.3 磨具端验证数据（滞后一个季度看）

| 公司 | 看什么 | 验证哪条链 |
| --- | --- | --- |
| 奔朗新材 | 营收增速、毛利率、应收账款周转 | 产量 → 磨边耗材 |
| 科达制造 | 陶瓷机械收入 | 资本开支 → 压机模具 |

如果瓷砖产量连跌两季但磨具营收没跌，先别喊"传导失效"，查三件事：

库存缓冲、出口/海外产能、非瓷砖下游（石材玻璃）托底。

✅ 第 5 周验收

☐ 磨具映射表 6 行全部填了本期现状

☐ 三情景写完，触发条件可观测

☐ 至少拿到 1 家磨具公司的 1 期数据做验证

7. 第 6 周：验证与复盘

7.1 结算预测日志

打开 forecast_log.xlsx，把上季度登记的那条记录补完：

实际结果：发生了什么（用数据说话，不写"基本符合预期"）

对错：对 / 部分对 / 错 / 无法验证

错因分类：从下拉里选

7.2 错因五分类怎么判

| 错因 | 判断标准 | 典型症状 |
| --- | --- | --- |
| 数据问题 | 当时用的数就是错的 | 口径变了、把累计当单季、缺失当 0 |
| 逻辑问题 | 数对了，传导链断了 | 产量跌了但耗材没跌（被出口补上） |
| 时点问题 | 方向对了，早/晚了 | "我说会跌，确实跌了，但晚了两个季度" |
| 证据问题 | 关键反面证据没看到 | 红队没跑，或跑了但没当回事 |
| 运气 | 逻辑对、数据对，结果相反 | 突发政策、黑天鹅 |

"运气"最多用一次。 连续两次归因运气，说明你在骗自己。

7.3 改结构 vs 调权重（最重要的一条）

复盘后想改东西时，先问：

这个指标，是「我不该给它这么高权重」，还是「它根本不该在这个位置」？

| 症状 | 该做什么 |
| --- | --- |
| 某指标连续 2 次方向判断都错 | 改结构：换指标，或增加一个新维度 |
| 某指标方向全对但幅度总不准 | 调权重：小幅下调（一次不超过 5%） |
| 整体判断系统性偏乐观 | 查偏差：不是调权重，是你自己在选择性看证据 |

8 个季度的样本量，调权重就是过拟合。

每次只改一个地方，改完记录在「口径说明」Sheet 的变更日志里。

✅ 第 6 周验收

☐ 上季度判断已结算，"错因"已选

☐ 复盘清单 5 问全部回答（forecast_log.xlsx 第二个 Sheet）

☐ 如果要改指标树，只改了一处，并写了理由

8. 第 7-8 周：作品集

8.1 README 必须写的 6 段

现在 README 已经有骨架，补充这几块：

为什么选瓷砖（一句话：下游集中、数据可得、磨具传导链清晰）

指标树和权重（表格，已有）

LLM 做了什么、没做什么（已有，很重要，面试官会问）

磨具映射逻辑（已有）

验证结果和错因（← 这段现在空着，最重要）

局限性（已有）

第 5 段是这份作品的灵魂。 没有验证结果的行业分析，和研报摘抄没区别。

8.2 提交前的检查

git status          # 确认没有把 API Key、原始付费数据提交上去
git add .
git commit -m "feat: 2026Q3 首份报告与验证"
git push

绝对不能提交的东西：

API Key（写在 .env 里并加进 .gitignore）

付费研报原文

从付费数据库导出的原始表

8.3 对外发布

发知乎/B站/公众号时，主动把局限性写进去，并明确邀请挑错：

"样本只有 1-2 个季度，权重是主观设定的，传导链没有做统计检验。

如果你在瓷砖或磨具行业，欢迎指正哪里不对。"

这样写不会显得弱，反而显得懂行。藏局限才是外行做法。

✅ 第 7-8 周验收

☐ GitHub 仓库公开可访问

☐ README 六段齐全

☐ 有一篇对外文章

☐ 有人给你挑错（哪怕是同事）

9. 每周检查清单（可打印）

□ 第0周  raw.csv 清空示例 / API Key 到手 / 仓库建好
□ 第1周  12 指标各≥2期真实数据 / 单位和来源齐全 / score.py 跑通
□ 第2周  评分卡 12 格填完 / 依据 12 条写完 / 手算验证过
□ 第3周  8 份文档抽完 / 三分校验过 / 有矛盾点
□ 第4周  报告 8 节无残留 / 数字可溯源 / 方向与评分卡一致
□ 第5周  映射表填完 / 三情景可观测 / 磨具端有 1 期验证
□ 第6周  上季判断结算 / 错因已选 / 改动≤1处
□ 第7-8周 仓库公开 / README 六段 / 有外部反馈

10. 卡住了怎么办

| 症状 | 原因 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 某个指标死活找不到 | 数据确实不公开 | 标"代理"或"缺失"，换一个能拿到的指标，别硬撑 |
| 评分卡算出来是 0 | 所有得分正负抵消了 | 正常。说明行业真在中性区间，别为了"有结论"硬改分 |
| 景气分在 ±0.5 边界反复跳 | 权重太集中或数据噪声大 | 看趋势不看单月，连续两期同向才算转向 |
| LLM 老编数字 | 提示词不够硬 | 加"原文没有的数字写'未披露'"，并跑三分校验 |
| 报告写不出来 | 证据不够 | 回去补证据，不要用常识填空 |
| 觉得整个方法不可靠 | 正常，这就是行业研究的真实状态 | 把不确定性写进「局限性」，比假装确定强 |
| 没时间了 | 8 周本来就很紧 | 砍第 5 周（磨具专项），先保证第 4 周报告出来 |

11. 三条诚信红线

不编数。 拿不到就写缺失。一个假数字会毁掉整份报告的可信度。

不藏反例。 找到的利空证据必须写进报告，哪怕它推翻你的结论。

不让 LLM 下结论。 方向由你的评分卡定，模型只负责找证据和组织语言。

附：一页速查

数据  → data/raw.csv（一行一个点，日期/指标/值/单位/来源/链接/备注）
打分  → scorecard.xlsx「评分卡」Sheet，填 E/F/H/J/K 五列
看分  → scorecard.xlsx「汇总」Sheet（第一个标签页）
报告  → reports/YYYYQn_report.md，按 5.1 的顺序填
记录  → forecast_log.xlsx，每次下判断就登记
脚本  → py -3.13 src/score.py
改名  → 改了指标或权重，跑 py -3.13 src/build_workbooks.py 重建 Excel